Planejamento Macro do Projeto (Project Charter)
Escopo inicial de cada Sprint:
- Sprint 1: Planejamento inicial, levantamento de requisitos, definição de personas, mapa de empatia, jornada do usuário, proposta de valor e protótipo de baixa fidelidade.
- Sprint 2: Desenvolvimento dos módulos de cadastro de pets e adotantes, integração com banco de dados, testes iniciais.
- Sprint 3: Módulo de cadastro de tutores e funcionalidade de rastreabilidade dos pets, ajustes na interface.
- Sprint 4: Implementação da funcionalidade "Quero Adotar" com algoritmo de compatibilidade.
- Sprint 5: Funcionalidade de acompanhamento pós-adoção, relatórios, testes finais e preparação para entrega.
Definição do Stack Tecnológico:
- Frontend: Vue.JS
- Backend: Java c Spring Boot
- Autenticação: Spring Security
- Banco de Dados: PostgreSQL
- Hospedagem: Local, dockerizado
- Controle de Versão: Git com repositório no GitHub
Papéis dos membros da equipe:
- Miguel dos Santos: Desenvolvedor Backend e Designer.
- Kamilla Borges: Desenvolvedor Backend.
- Lorran Marques: Desenvolvedor Frontend, DevOps e Infraestrutura.
- Lavinia Winter: Banco de Dados e Designer.
- Pedro Riva: Desenvolvedor Backend e Analista de Qualidade e Testes.
- Enzo Silveira: Desenvolvedor Backend.
### Mapa de Responsabilidades
Miguel dos Santos: Desenvolvedor Backend e Designer
- Desenvolvimento Backend:
  - Implementar as regras de negócio para o cadastro de pets, tutores e adotantes.
- Desenvolver a lógica para o cálculo de compatibilidade entre pet e adotante
- Auxiliar na implementação da funcionalidade "Quero adotar", focando na lógica do servidor.
- Contribuir para a criação dos endpoints da API que servirão ao frontend.
- Design:
- Colaborar com Lavinia na criação de wireframes e protótipos de baixa e alta fidelidade, utilizando ferramentas como o Figma.
- Auxiliar Lorran no design da interface do usuário (UI), garantindo que seja intuitiva e responsiva.
- Participar da elaboração de Mapas de Personagens, Jornadas do Usuário e Mapas de Empatia.
- Kamilla Borges: Desenvolvedora Backend
- Desenvolvimento Backend:
- Focar no desenvolvimento do sistema de acompanhamento pós-adoção, incluindo o registro de visitas e incidentes de saúde.
- Implementar a funcionalidade de emissão do relatório de acompanhamento.
- Desenvolver a lógica para o histórico de rastreabilidade do pet, registrando localizações e datas desde o resgate.
- Trabalhar na implementação dos diferentes status do pet (disponível, adotado, perdido, etc.).
- Lorran Marques: Desenvolvedor Frontend, DevOps e Infraestrutura
- Desenvolvimento Frontend:
- Liderar o desenvolvimento da interface do usuário.
- Implementar as interfaces navegáveis, com base nos protótipos, e posteriormente integrá-las ao backend.
- Garantir a usabilidade e a responsividade da aplicação.
- DevOps e Infraestrutura:
- Definir e configurar o ambiente de desenvolvimento e produção.
- Gerenciar o repositório de código do grupo (ex: GitHub).
- Estruturar o processo de build, testes automatizados e deploy da aplicação.
- Definir detalhadamente e gerenciar a infraestrutura do projeto.
- Lavinia Winter: Banco de Dados e Designer
- Banco de Dados:
- Modelar e implementar o banco de dados PostgreSQL.
- Garantir que o banco de dados esteja populado com dados para testes e para a entrega final.
- Escrever e otimizar as queries necessárias para as funcionalidades do sistema.
- Design:
- Liderar a criação dos artefatos de UX, como Mapas de Personagens, Jornada do Usuário e Mapa de Empatia.
- Desenvolver as Propostas de Valor.
- Criar wireframes e protótipos navegáveis (ex: no Figma) para guiar o desenvolvimento frontend.
- Pedro Riva: Desenvolvedor Backend e Analista de Qualidade e Testes
- Desenvolvimento Backend:
- Colaborar na implementação do sistema de cadastro (pets, tutores, adotantes).
- Desenvolver a funcionalidade de emissão do relatório de compatibilidade.
- Auxiliar na implementação das regras de negócio e na criação das APIs.
- Qualidade e Testes:
- Definir os indicadores de qualidade do projeto.
- Criar e executar os planos de teste para as funcionalidades desenvolvidas a cada Sprint.
- Realizar testes manuais e automatizados para garantir que a ferramenta esteja 100% funcional na entrega final.
- Gerenciar o processo de "bug tracking" e garantir a correção dos defeitos.
- Apresentar os indicadores de qualidade ao final do projeto.
- Enzo Silveira: Desenvolvedor Backend
- Desenvolvimento Backend:
- Focar na implementação da funcionalidade de busca "Quero adotar", que será separada do sistema principal.
- Desenvolver a lógica que utiliza o grau de compatibilidade para gerar a lista de pets para o adotante.
- Trabalhar na integração com o banco de dados para recuperar as informações de pets e adotantes para a busca.
- Colaborar com a equipe de backend nas demais tarefas de desenvolvimento, conforme a necessidade de cada Sprint.
Ferramentas de acompanhamento utilizadas pela equipe:
- Git Issues: para gestão de tarefas.
- GitHub: Repositório do código
- WhatsApp: para comunicação diária.
- One Drive: para compartilhamento de documentos e relatórios.
- Figma: para prototipagem das interfaces.
Repositório para trabalho em grupo:
GitHub: https://github.com/LavieWinter/PetAdoptionPrototypeSite
Definições de Produto
Mapas de Personagens (Personas):
1. Amanda Ferreira (26 anos, Porto Alegre): mora em apartamento, trabalha home office como designer. Busca um cachorro pequeno, tranquilo e carinhoso para companhia. Valoriza informações completas sobre o histórico de saúde e comportamento do pet.
2. Carlos Nogueira (38 anos, Canoas): voluntário em ONG de resgate de animais. Utiliza o sistema para cadastrar novos pets, manter as informações atualizadas e acompanhar processos de adoção. Precisa de um sistema rápido e confiável.
3. Joana Lima (32 anos, Gravataí): responsável por visitas de acompanhamento pós-adoção. Necessita registrar interações, visitas, aplicação de vacinas, castrações e emitir relatórios. Prefere uma interface simples e funcional.
Jornada do Usuário (Customer Journey Map):
- Amanda (adotante):
  - Descobre o site da plataforma por recomendação.
  - Realiza cadastro como usuária.
  - Preenche preferências sobre espécie, porte, comportamento.
  - Usa a funcionalidade "Quero Adotar" para encontrar pets compatíveis.
  - Entra em contato com o tutor e finaliza a adoção.
  - Participa do acompanhamento inicial com a ONG.
- Carlos (voluntário ONG):
  - Acessa o sistema como colaborador.
  - Registra novo pet com dados de saúde, rastreabilidade e perfil.
  - Atualiza status conforme o pet é adotado ou indisponível.
- Joana (acompanhamento):
  - Recebe agenda de visitas e acessa perfil do pet adotado.
  - Registra ocorrências (vacinas, visitas, eventos).
  - Gera relatórios mensais da situação do pet.
Mapa de Empatia (Amanda - Adotante):
- Vê: muitos sites desatualizados ou confusos, fotos ruins dos pets.
- Ouve: amigos recomendando adoção consciente.
- Pensa: "quero um pet que se adapte ao meu ritmo".
- Sente: ansiedade, esperança, dúvida se está fazendo a escolha certa.
- Fala: "não quero adotar por impulso", "quero saber tudo sobre o pet antes".
- Faz: pesquisa bastante, compara perfis, busca orientação da ONG.
Propostas de Valor (Value Proposition Canvas):
- Para adotantes:
  - Busca personalizada e rápida por pets com base em preferências reais.
  - Informações completas e organizadas (saúde, histórico, comportamento).
  - Acompanhamento pós-adoção aumenta segurança e confiança.
- Para ONGs e tutores:
  - Cadastro estruturado com rastreabilidade e atualizações fáceis.
  - Ferramenta ágil para gestão de visitas e emissão de relatórios.
  - Redução de adoções malsucedidas e melhoria na relação com adotantes.
Requisitos de Produto (User Stories e Critérios de Aceitação):
1. "Como adotante, quero buscar pets com base em minhas preferências para encontrar o mais compatível."
  1. Critério: sistema calcula grau de compatibilidade e lista os pets em ordem decrescente.
1. "Como voluntário da ONG, quero cadastrar um pet com informações detalhadas para facilitar o processo de adoção."
  1. Critério: sistema exige preenchimento de campos obrigatórios como espécie, porte, saúde, rastreabilidade.
1. "Como responsável pelo acompanhamento, quero registrar visitas e ocorrências de saúde para manter o controle pós-adoção."
  1. Critério: sistema permite criar registros com data, tipo de visita e observações, e gera relatório.
1. "Como usuário visitante, quero usar a funcionalidade 'Quero Adotar' sem precisar de cadastro para visualizar pets disponíveis."
  1. Critério: sistema oferece filtro por características e exibe perfis com informações e grau de compatibilidade.